Ikt. szám: ………………………………………

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2020. évben kiírt meghívásos pályázati rendszer keretében közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás  eredményeként, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./20…. (….) határozata alapján egyrészről:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe:				7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bankszámlaszám:		11746005-15416566

Adóigazgatási szám:		15733562-2-17

Képviseli:			Ács Rezső polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat) között, másrészről

………………………………………………………………………………………….

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adóigazgatási szám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

mint tervező (a továbbiakban: Tervező) – a továbbiakban együtt, mint Felek – között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

- Előzmények

I.1. Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Erre tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere ……./2020 (….) határozata (3. számú melléklet) alapján kerül sor jelen szerződés megkötésére.

I.2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési bizottsága 610/2020. (X.26.) számú határozata alapján közbeszerzési értékhatárt el nem érő meghívásos beszerzési eljárást folytatott le „SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.6.1 konstrukció keretében benyújtandó pályázat szerint a Szekszárd, Csopak u. 5580/3 hrsz. alatt építendő háziorvosi rendelő építés engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve a fejlesztés végén az energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyban. Önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb árajánlatot tevő …………………………………. hirdette ki. Erre tekintettel Felek tervezési szerződést kötnek az alábbiak szerint.

- A szerződés tárgya

II.1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.6.1 konstrukció keretében benyújtandó pályázat szerint a Szekszárd, Csopak u. 5580/3 hrsz. alatt építendő háziorvosi rendelő építés engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve a fejlesztés végén az energetikai tanúsításának elkészítése vonatkozásában építés engedélyezési és kiviteli tervek, illetve energetikai tanúsítás elkészítését.

II.2. A pályázatban foglalt célok elérése érdekében Megrendelő a Tervezőt az alábbi feladatok ellátásával bízza meg:

Ajánlattevő tervezési feladata az alábbi építési munkák megtervezése:

- A Szekszárd, Csopak utca 5580/3 hrsz. alatti ingatlanon két háziorvosi rendelőt magába foglaló rendelőépület építése a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel és parkolókkal a mellékelt építészeti ajánlás figyelembevételével.

- A fejlesztés végén az energetikai tanúsítás elkészítése.

A feladat részletesen az alábbi:

- I. ütem:

Engedélyezési tervdokumentáció készítése rehabilitációs szakmérnök bevonásával a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt követelmények teljesítésével.

A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell benyújtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, továbbá a fejezet végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a tervezett fejlesztés megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. A fejezetnek továbbá szükséges kitérni az egyetemes tervezés elveinek bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a térhasználat, a közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia.

- II. ütem: Kiviteli tervdokumentáció készítése a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt követelmények teljesítésével, mely minden érintett tervezői szakágra kiterjed (építészet, statika, mélyépítés, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem). Közműcsatlakozások engedélyezéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és engedélyeztetése a közműszolgáltatókkal. Teljes körű árazott és árazatlan költségvetés szükséges excel és pdf formátumban.

- III. ütem: Fejlesztés utáni állapot vonatkozásában a megvalósult fejlesztések energetikai hatásait bemutató, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet) szerinti energetikai tanúsítványt elkészítése legkésőbb a projekt záró kifizetési kérelmének benyújtásáig. (Energetikai tanúsítás)

A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot benyújtása az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró beszámoló benyújtásához. (A nyilatkozatban szükséges kitérni arra, is, hogy ha van eltérés a tervezetthez képest.)

II.3. Tervező köteles a pályázat megvalósítása során a kooperációs értekezleteken, a pályázat fenntartása folyamán pedig az ellenőrzési és vizsgálati eljárásokon részt venni.

II.4. Tervező köteles a kiviteli tervet vázlattervi szinten Megrendelő képviselőivel előzetesen egyeztetni és a terveket csak az ő jóváhagyásukkal véglegesíteni.

II.5. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

II.6. A szerződés tárgya valamennyi olyan tevékenységet magában foglal, amely a jelen szerződésben meghatározott összteljesítmény megvalósításához szükséges.

# A szerződés hatálya és időtartama

III. 1.	Szerződő felek jelen szerződést a hatályba lépés napjától számított határozott időre kötik. Jelen szerződés a felek által történő aláírást követően, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által TOP-6.6.1 kódszámon a Szekszárd, Csopak u. 5580/3 hrsz-ú telekre, mint megvalósítási helyszínre történő pályázat benyújtásának napján lép hatályba és a szerződésben foglalt tervezési feladatok teljesítésével szűnik meg.

III.2. A teljesítés határideje:

- ütemben szereplő feladatok határideje: szerződés hatályba lépését követő 60 nap

- ütemben szereplő feladatok határideje: megrendeléstől számított 90 nap

- ütemben szereplő feladatok határideje: legkésőbb a projekt záró kifizetési kérelmének benyújtásáig

A II., III. ütemek kezdési időpontja a megrendelő kezdést elrendelő írásbeli utasítása átvételének napja.

III.3. A Tervező előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról Megrendelőt legalább 8 (nyolc) nappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.

IV. A szerződés teljesítése, a tervek szolgáltatása

IV.1. A tervező köteles a papír alapú és a CD-n/DVD-n/elektronikus adathordozón rögzített kivitelezési tervdokumentációt, valamint energetikai tanúsítást a szerződés III.2. pontjában meghatározott időben az alábbi címre szolgáltatni:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

IV.2. A Tervező a Megrendelőnek a tárgybéli kivitelezési tervdokumentációt és energetikai tanúsítást az alábbi formában szolgáltatja:

- 5 példány tervdokumentáció papír formátumban,

- 1 példány teljes elektronikus tervdokumentáció DWG, pdf, illetve XLS formátumban CD-n vagy DVD-n, illetve más elektronikus adathordozón

- energetikai tanúsítás az OÉNY-be elektronikusan feltöltve

IV.3. A Tervező a papír alapon és a DVD-n rögzített tárgybéli szolgáltatását a IV.1. pontban meghatározott helyre személyesen történő kézbesítéssel vagy postára adással teljesítheti. A postára adás napja a teljesítés napjának számít. A szolgáltatás történhet személyesen történő kézbesítéssel is, átvételi elismervény ellenében. Az átvételi elismervényben a szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját és az átvevő nevét pontosan kell feltüntetni. Az átvétel időpontja a teljesítés napjának számít. Tervező az elektronikus nyilvántartásba rögzítendő dokumentum átadását az adott nyilvántartásba történő igazolt online feltöltéssel teljesíti.

IV.4. A Megrendelő a szolgáltatás átvételének napjától számított legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül az átvett tervdokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni, és azok pótlását 15 napos póthatáridő megjelölésével kérni.

A Tervezőnek ettől számított 3 (három) munkanapon belül írásban, indoklással jeleznie kell, ha valamely kifogással nem ért egyet. Megrendelő a tervdokumentáció hiba- és hiánymentes átadásáig a tervezési díjat visszatarthatja.

V.	Tervezési díj és fizetési feltételek

V.1. A Tervezőt a jelen szerződés II. pontjában megjelölt tevékenység végzéséért tervezési díj illeti meg az alábbiak szerint:

|  |  | Nettó | Áfa (27%) | Bruttó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ütem: Engedélyezési tervdokumentáció készítése |  |  |  |  |
| II. ütem: Kiviteli tervdokumentáció készítése |  |  |  |  |
| III. ütem: Energetikai tanúsítás készítése a fejlesztés után |  |  |  |  |
| Tervezési díj mindösszesen: |  |  |  | ,- Ft |
| azaz: forint |  |  |  |  |

V.2 A tervezési díj minden járulékos költséget tartalmaz. Felek az ÁFA összegét a mindenkor hatályos ÁFA-törvény rendelkezései szerint számolják el.

V.3. A tervezési díjat a Tervező a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg. Tervező kijelenti, hogy vállalása a meghatározott feladatokra teljes körű, minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget tartalmaz, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve). Tervező a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által elrendelt pótmunka kivételével - semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

V.4. Felek egyezően megállapodnak, hogy Megrendelő ütemenként 1 db számla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:

|  |  | Dátum | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| - részszámla |  |  |  |
| - részszámla |  |  |  |
| végszámla |  |  |  |

V.5. A szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Megrendelő képviselője elfogadja. A számlák benyújtására Megrendelő jóváhagyását követően kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség. A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben a szolgáltatás nem felel meg minden követelmények, részleges teljesítésigazolást állítson ki.

Megrendelő vállalja, hogy az érintett orvosok megismerési záradékával ellátott engedélyes és kivitelezési tervek Megrendelő általi maradéktalan átvételét követően a tárgybani teljesítésigazolást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (a továbbiakban: intézmény) részére jóváhagyásra haladéktalanul megküldi. Az intézmény részéről jóváhagyott teljesítésigazolás átvételétől számított 3 munkanapon belül a végleges teljesítésigazolást Tervező részére kiállítja.

V.6. Teljesítés igazolására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere jogosult.

V.7. Megrendelő a teljes kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének a fedezetét a 2020. évi költségvetés általános tartalék kerete biztosítja, melyet a TOP-6.6.1 kódszámú pályázati keretében tervez elszámolni utólagosan, melynek érdekében ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújt be tervezetten 2020 évben. A támogatásra irányuló igény el nem fogadása esetén a szerződés a II. és a III. ütem vonatkozásában nem lép hatályba, Ajánlattevő e tekintetben Ajánlatkérő felé követeléssel nem élhet, és az eddig elkészült eredménytermék vonatkozásában Ajánlattevővel elszámol. Ajánlattevő ezen időpontig el nem készült munkák tekintetben Ajánlatkérő felé követeléssel nem élhet. Amennyiben Ajánlatkérő részére az igényeltnél kisebb támogatási összeg kerül megállapításra, úgy Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár összege a támogatásként kért és a megítélt támogatási összeg százalékos és/vagy egyéb módon meghatározott különbözetével csökken.

V.8. Tervező a számla benyújtására jelen szerződés IV.4. pontjában foglaltaknak megfelelően jogosult. Tervező a számlákat 2 db (1 db eredeti, 1 db eredetivel azonos másolat) példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 30 napot. A benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya.

V.9. A leigazolt számlák a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Tervező ………………………………………….-nél vezetett …………………………………………………………………….. számú számlájára. Késedelmes fizetés esetén Tervező jogosult a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megrendelővel szemben. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Tervezőt terhelik.

VI. Megrendelő adatszolgáltatása

VI.1. Megrendelő kötelessége, hogy legkésőbb a szerződés aláírásának napjáig bezárólag a projekt Önkormányzat részére rendelkezésre álló dokumentációját Tervező részére elektronikusan rendelkezésére bocsátja.

VI.2. Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges közbenső adatokat is köteles a Tervező hozzá intézett felhívására szolgáltatni a szükséges és lehetséges határidőn belül.

VI.3. Megrendelő adatszolgáltatási késedelme a Tervező egyidejű szolgáltatási késedelmét kizárja, és a Tervezőnek az ebből eredő akadályoztatása esetén - a Megrendelőhöz intézett akadályközléssel egyidejűleg - jogában áll a tervezés folytatását felfüggeszteni.

VII. Megrendelő utasítás adási joga

VII.1. A Tervező a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. A Megrendelő utasításai nem mondhatnak ellent a hatályos tervezési előírásoknak, nem terjedhet ki a tervezési vállalkozás szervezésére, és nem teheti a Tervező teljesítését terhesebbé.

VII.2. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles őt erre a neki címzett, könyvelt levélpostai küldeményben, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását Tervezőnek címzett írásbeli válaszában fenntartja, a Tervező a szerződést felbonthatja vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja.

VII.3. A Tervező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások érdekeit.

VIII. A tervező felelőssége:

VIII.1. A tervező felelős:

- Az általa készített tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért,

- A tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért,

- A szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért,

- A Megrendelővel való tervegyeztetésért.

IX. Akadályközlési kötelezettség

IX.1. Felek kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik, kivéve, ha az akadályt a másik Félnek közlése nélkül is ismernie kellett.

IX.2. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a mulasztó fél a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel.

X. Közreműködő igénybevétele

X.1. A szerződésben meghatározott Tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez speciális szakkérdésekben – Megrendelőnek való bejelentést követően – közreműködőt (altervezőt) vegyen igénybe. Megbízott a közreműködő szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.

XI. Felek együttműködése, kapcsolattartás, eljáró képviselők

XI.1. Együttműködési, tájékoztatási kötelezettség

XI.1.1. Felek a szerződés teljesítése és megszüntetése során kötelesek együttműködni, és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

XI.1.2. Egyik Fél sem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.

XI.1.3. Az a Fél, aki a fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

XI.2. Kapcsolattartás, eljáró képviselők

XI.2.1. Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:

Megrendelő részéről:

név:

telefon/telefax:

e-mail:

Tervező részéről:

név:

telefon/telefax:

e-mail:

Nyilvántartási (NÜJ) szám:

Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés szerinti utasításokat megadni.

XI.2.2. Felek a kapcsolattartók személyében történő változást haladéktalanul kötelesek írásban közölni egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a szerződés módosítását.

XI.2.3. Felek a cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámban bekövetkező változásról kötelesek a másik felet a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül értesíteni.

XI.2.4. Bármely, a Felek között a szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell megtenni. A jognyilatkozat azon a napon tekinthető közöltnek, amelyen személyes kézbesítés esetén a másik Fél a jognyilatkozatot tartalmazó iratot átvette, postai tértivevényes küldeményként való kézbesítés esetén a postai tértivevényen az átvétel időpontjaként feltüntetett napon. A postán küldött iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta, továbbá ha a postai kézbesítés a jelen szerződésben megjelölt vagy a másik Féllel a szerződéskötést követően írásban közölt székhelyen vagy levelezési címen akadályba ütközött. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza - az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban tehető a másik Féllel szemben hatályos jognyilatkozat. A szóban tett jognyilatkozatot a Felek érvénytelennek tekintik.

XI.2.5. Felek a hagyományos postai levelezésen túl, a gyors információcsere érdekében a szerződés teljesítésére vonatkozóan a kapcsolatot szóban és e-mailen keresztül is tartják. A kapcsolattartás során az e-mailen megküldött értesítést akkor tekintik közöltnek, ha azt a levelezőrendszer visszaigazolta. A Felek által szóban egyeztetett megállapodást pedig elfogadottnak kell tekinteni, ha arról írásbeli emlékeztető készül, az email-en megküldésre kerül az érintettek részére, és azt a Felek által kijelölt Szakmai kapcsolattartók elfogadják. Az Önkormányzat részéről az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) meghatározott hivatalos elérhetőségre, ügyfélkapura az E-ügyintézési törvény 14. § (4) bekezdése alapján küldött, és átvételi, megtagadási vagy meghiúsulási igazolással megerősített levél hivatalosan kézbesítettnek, közöltnek tekintendő.

XII. Szavatosság, felhasználási jog

XII.1. Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési vállalkozását a szerződésben és a mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, hatósági engedélyeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ennek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és ipari gyakorlatban is elfogadott gyakorlatnak megfelelően, a tervezési előírások betartásával szolgáltatni. Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa. Tervező szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció alapján a Megrendelő által végrehajtani kívánt építési munka a tervek alapján megvalósítható. Tervező szavatossági kötelezettségét nem érinti, ha Megrendelő a tervdokumentációt a IV.4. pontban foglaltak szerint átveszi, de átvizsgálási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatosan kifogásait elmulasztja határidőben közölni.

XII.2. Tervező kijelenti, hogy rendelkezik ………………………………………………………… társasággal kötött tervezői felelősségbiztosítással, amely az esetleges közreműködői (altervezői) szolgáltatás mellett a tervezéssel okozatosságban keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére egyaránt kiterjed.

XII.3. Tervező kijelenti, hogy a szolgáltatott tervdokumentáció kizárólag az ő szellemi terméke, illetve a harmadik személy szellemi termékét képező tervdokumentáció részek felett átruházható felhasználási joggal rendelkezik.

XII.4. Tervező szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén a kivitelezést akadályozná vagy korlátozná. Az esetben, ha a szerződésben foglalt tervezési vállalkozás harmadik személy oltalommal védett jogát érintené, a Tervező köteles erre a Megrendelő figyelmét kellő időben, előzetesen felhívni, és a Megrendelőtől az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének költségei, amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelőt terhelik. Tervező figyelem-felhívási, engedélykérési kötelezettségének elmulasztásáért a Megrendelővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.

XII.5. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezési feladatok elvégzése kapcsán jelen szerződés keretében létrejövő szellemi termékek, dokumentumok, illetve szellemi alkotások, az ezekhez fűződő szerzői jogok vagyoni jogai a Megrendelő tulajdonába kerülnek, illetve az ehhez fűződő jogvédelem a Megrendelőt illeti meg. A tervezési munka elvégzése során létrejövő dokumentációval, szellemi alkotással, az ahhoz fűződő vagyoni jogokkal, annak minden elemével a Megrendelő szabadon, területi, időbeli és a felhasználás módjára való korlátozástól mentesen rendelkezik, azt a Tervező nem jogosult jelen szerződés teljesítésétől eltérő célra felhasználni. Jelen rendelkezés alapján Megrendelő jogosult különösen a Tervező által elvégzett munka eredményének nyilvánosságra hozatalára, feldolgozására, átdolgozására, megváltoztatására, továbbfejlesztésére, publikálására, közzétételére (terjesztésére), reprodukálására, sokszorosítására, (többszörözésére, ideértve a számítógéppel vagy egyéb elektronikus adathordozóra történő másolást is), és mindezen jogok továbbengedélyezésére mindezeknek minden jogosultságával együtt.

XII.6. Amennyiben a Tervező közreműködőt (altervezőt) vesz igénybe, a Tervező a közte és a közreműködő közötti szerződésben köteles kikötni és biztosítani, hogy a XII.5. pont szerinti felhasználási jog a Megrendelőt illeti meg.

XII.7. Megrendelő felhasználási jogát nem érinti, ha a – a Tervező késedelme, illetve jelen szerződésben meghatározott egyéb okból – a tervezési díjat, vagy egy részét visszatartja, illetve a Tervezővel szemben jelen szerződéssel kapcsolatban követelést vagy igényt érvényesít.

XIII. Szerződéses biztosítékok

XIII.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidők elmulasztása okán létrejövő szerződésszegés kötbérfizetési kötelezettséget eredményez. Tervezőnek felróható késedelem esetére a kötbér mértéke 10.000,- Ft/nap. A késedelem a III.2. pont szerinti teljesítési határidő lejártának napjától, ütemenként számítódik.

XIII.2. Amennyiben a tervszolgáltatást követően hiányokat kell pótolni, hibákat kijavítani, vagy a Tervezőnek felróható okból a tervdokumentációt át kell dolgozni, és a Tervező a IV.4. pontban meghatározott póthatáridőn túl pótolja a hiányosságokat vagy szállítja le az átdolgozott tervdokumentációt, akkor az az előző pont szerinti késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget eredményez.

XIII.3. Ha a teljesítés a Tervező felróható magatartása miatt meghiúsul, Tervező a nettó tervezési díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben Tervező ezen meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti.

XIII.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tervező kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. Tervező kizárólagosan felelős minden olyan kárért, amelyet alkalmazottai, közreműködői, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, más közreműködőnek, illetve harmadik személyeknek okoztak. Tervező az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. Tervező köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Tervezőnek, illetve közreműködőjének, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

XIII.5. Megrendelő a kötbér- vagy kártérítési követelését a tervezési díjba történő beszámítással érvényesítheti, és azt a Tervező előzetes írásbeli értesítését követően jogosult a Tervező esedékes számlájából levonni.

XIV. Vegyes rendelkezések

XIV.1. Felek megállapodnak abban, hogy a tárgybéli tervdokumentációk a magyar szabványoknak megfelelő hatályos műszaki előírások szerint készülnek. Megrendelő elfogadólag tudomásul veszi, hogy ettől való eltérés esetén az eltérőleg alkalmazott műszaki megoldás egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek a költségeit a Tervező viseli.

XIV.2. Felek a szabványtól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott műszaki módszerek alkalmazása esetén a Tervező kárveszélyviselésében állapodnak meg, felek a Tervező kártérítési felelősségét nem korlátozzák.

XIV.3.

•	Tervező zöld iroda módszertan szerint működik, vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.

•	Újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 15%-ban. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban> 90%).

•	A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti.

•	Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

•	Minden olyan termék és dokumentum, amelyeket a Tervező a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Tervezőnek a Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Tervező a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Tervező minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Tervezői díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

XIV.4. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot, a másik félre vonatkozó adatot a másik fél hozzájárulása nélkül nem jogosultak felfedni, illetve azok megőrzésére kötelesek. A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, illetve nem bocsáthat harmadik személy rendelkezésére, kivéve, ha ezt hatályos jogszabály alapján bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

XIV.5. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Tervezőnek a díj arányos részét megfizetni, és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a Tervezői díjat nem haladhatja meg.

XIV.6. Megrendelő hozzájárul, hogy Tervező a tervek a projekt maradéktalan zárását követően, kérelemre, Megrendelő egyedi döntése nyomán kiadott referencia igazolás útján Megrendelő nevét referenciaként felhasználhatja.

XIV.7. Tervező kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül.

XIV.8. Felek egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, a Tervező árajánlata, és az árajánlathoz csatolt, Tervező által kitöltött és jóváhagyott átláthatósági nyilatkozat, valamint a Közgyűlés jóváhagyó határozata.

XIV.9. Tervező jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a személyes adatait a Megrendelő szerződései, nyilvántartásai, a szerződési feltételek és a pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében a szükséges mértékben és ideig kezelje.

Tervező jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt pénzügyi elszámolása során a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja és a szerv a személyes adatokat a projekt elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.

XIV.10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A szerződésből eredő esetleges jogviták rendezésére a felek perértéktől függően a Szekszárdi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki.

XIV.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

XIV.12. Jelen szerződés 14 számozott lapból áll és 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből három eredeti példány Megrendelőt, egy eredeti példány Tervezőt illeti meg.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2020. ……………….…………..

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata |  |
| --- | --- |
| Ács Rezső polgármester MEGRENDELŐ | TERVEZŐ |

| Ellenjegyzés | Ellenjegyző neve és beosztása | Dátum | Aláírás |
| --- | --- | --- | --- |
| Pénzügyi ellenjegyzés | Tamási Anna igazgatóságvezető |  |  |
| Jogi ellenjegyzés | dr. Gábor Ferenc jegyző |  |  |

Melléklet:

- 1. számú melléklet:	Ajánlati felhívás

- 2. számú melléklet:	Ajánlat

- 3. számú melléklet: 	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …./20… (….) határozata